|  | Ростовская область Морозовский район Администрация Знаменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 июня 2017 года | № 47/1 |

| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ростовской области от 31.05.2017 № 396 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  Решением Собрания депутатов Знаменского сельского поселения от 25.09.2013 № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Знаменском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета сельского поселения  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Знаменского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Знаменского сельского поселения                                             С.Г. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Знаменского сельского поселения от 23.06.2017 № 47/1

Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление в Сектор экономики и финансов (далее – Сектор) реестра расходных обязательств, главных распорядителей средств бюджета сельского поселения | до 01.07.2017 | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных постановлением Администрации Знаменского сельского поселения от 22.10.2012 №78 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Администрации Знаменского сельского поселения» | до 01.07.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Доведение информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018-2020 годы | до 10.07.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Предоставление информации о предельной штатной численности Администрации Знаменского сельского поселения на 2018-2020 годы, согласованную с Главой Знаменского сельского поселения | до 10.07.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Разработка показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Знаменского сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 года (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (МО)) | до 25.07.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджета сельского поселения на 2018-2020 годы и его обоснования по формам | до 01.08.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Внесение изменений в решение о бюджете сельского поселения на 2017-2019 годы, в части включения в бюджет 2018-2019 годов объемов средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 30.08.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Подготовка постановления Администрации Знаменского сельского поселения о включении в бюджет сельского поселения на 2018-2020 годы объемов средств на софинансирование субсидий областного бюджета в 2020 году | до 30.08.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Рассмотрение Администрацией Знаменского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета, на 2018-2020 годы | до 01.09.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Разработка и представление в Администрацию экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета сельского поселения на 2018-2020 годы по формам, установленным Администрацией Знаменского сельского поселения | до 05.09.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Предоставление в Сектор предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным Администрацией Знаменского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 01.10.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Знаменского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Знаменского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 01.10.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Знаменского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Знаменского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 15.10.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 14. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Знаменского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Знаменского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Знаменского сельского поселения за 2017 год» | до 30.10.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 15. | Формирование и представление главе Администрации Знаменского сельского поселения параметров бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета сельского поселения; - предельных показателей расходов бюджета сельского поселения | до 01.11.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 16. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 05.11.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 17. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Знаменском сельском поселении с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным методикой и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения | до 05.11.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 18. | Разработка проектов муниципальных программ Знаменского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Знаменского сельского поселения | до 10.11.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 19. | Подготовка и представление в Администрацию Знаменского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Знаменского сельского поселения следующих проектов Решений: «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Знаменского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | до 13.11.2017 до 13.11.2017 | Сектор экономики и финансов Сектор экономики и финансов |